**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปี 2561**

**(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างด้านทิศใต้วัดอัมพวันวราราม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 230,000.00 | 229,000.00 |  |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 11.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายแสงอรุณ สนั่นเอื้อ จุดสิ้นสุด บ้านนายหัด ญาติกระจาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,000.00 | 17,982.00 |  |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายคำพอง สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด บ้านนางวรรณา นันทะจันทร์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000.00 | 108,000.00 |  |  |  |  |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนางกัลยา จุดสิ้นสุด บ้านนายจันทีทันโหศักดิ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | 117,926.00 |  |  |  |  |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนางสมปองนันทาอินธิจันทร์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 268,000.00 | 267,000.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 2**

**(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายสนอง จุดสิ้นสุด บ้านนายวิจิตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 340,000.00 | 339,000.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ช่วง 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายสมพงษ์ ศรฤทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายสมัย ศรฤทธิ์ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายเจริญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด บ้านนายเสมา พฤกษชาติ ระทางรวม 113.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 259,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ช่วง 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 12.00 เมตร ระทางรวม 57.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสนศรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 – ถนนหนองแสนศรี ซอย 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,900.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 3**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้ถนน รพ.สต.หนองเม็ก หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 280,000.00 | 269,000.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายชัยอนันต์ อุรพนม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 230,000.00 | 226,000.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 08.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนางรัตนา ระลึกถึง จุดสิ้นสุด วัดป่าคำเก่เด่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000.00 | 175,000.00 |  |  |  |  |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร จุดเริ่มต้น จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 จุดสิ้นสุด บ้านนายทวี จันทร์ปัญญา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000.00 | 244,500.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 380,000.00 | 372,000.00 |  |  |  | เบิกตัดปี |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 4**

**(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร จุดเริ่มต้น ลำห้วยบ้าน จุดสิ้นสุด สามแยกหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 296,000.00 | 287,600.00 |  |  |  |  |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ให้แก่การไฟฟ้าอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 448,644.00 | 431,800.24 |  |  |  |  |
| 16 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | อุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 17 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency Medical Service, EMS) เทศบาลตำบลโคกสูง (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ) | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 192,800.00 | 90,548.00 |  |  |  |  |
| 18 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 90,548.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 5**

**(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 19 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เงินรายได้ | 30,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 20 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 |  |  |  |  | โอนลดงบประมาณทั้งหมด |
| 21 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการทำหมันสุนัขและแมวเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | 35,000.00 |  |   |  |  |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6 (จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 388,000.00 | 386,640.00 |  |  |  |  |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 (เทศบาลตำบลโคกสูงดำเนินการเอง) | เงินรายได้  | 280,000.00 | 279,600.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 6**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 24 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 519,400.00 |  510,040.00  |  |  |  |  |
| 25 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึก ษาโรงเรียนในสังกัดฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 26 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,200.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 27 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 28 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 7**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 29 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 106,360.00 | 108,841.00 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 2,481 บาท |
| 30 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,260.00 | 65,908.00 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 1,648 บาท |
| 31 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 422,100.00 | 261,300.00 |  |  |  |  |
| 32 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัวส่วนเพิ่ม) (Top Up) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,500.00 | 99,200.00 |  |  |  |  |
| 33 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,200.00 | 170,200.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 8**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 34 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 35 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 36 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,000.00 | 55,500.00 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 9,500 บาท |
| 37 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 38 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 640,011.00 | 574,128.32 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 9**

**(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 39 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด อปท. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 185,872.00 | 168,477.68 |  |  |  |  |
| 40 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 203,118.00 | 185,108.08 |  |  |  |  |
| 41 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,336,000.00 | 1,285,760.00 |  |  |  |  |
| 42 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 43 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 10**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 44 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าหนังสือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,968.00 | 111,218.00 |  |  |  | 1. โอนงบประมาณลด จำนวน 1,004 บาท2.โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 1,250 บาท |
| 45 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,390.00 | 60,395.00 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 5 บาท |
| 46 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าบำรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 47 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 98,950.00 |  |  |  |  |
| 48 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น |  อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ๊แหล่ง โบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2561 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ หนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 11**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 49 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น |  อุดหนุนโครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบล  หนองเม็ก(โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 50 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 7,810.00 |  |  |  |  |
| 51 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 |  |  |  |  | โอนลดงบประมาณทั้งหมด |
| 52 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท.จังหวัดอุดรธานี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 49,840.00 |  |  |  |  |
| 53 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่มโรงเรียนอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 |  |  |  |  | โอนงบประมาณลด จำนวน 12,000 บาท |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 12**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 54 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศ บาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |
| 55 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการซื้อโต๊ะหินอ่อนลายไม้ จำนวน 20 ชุด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  |  |  |
| 56 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000.00 | 56,530.00 |  |  |  |  |
| 57 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการฝึกอบรมกฎหมายด้านจราจรเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 29,900.00 |  |  |  |  |
| 58 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |  | อำเภอไม่ขอรับงบประมาณ |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 13**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 59 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จ้างเหมาบริการยามสำนักงานเทศบาล/ โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินรายได้ | 144,000.00 | 138,000.00 |  |  |  |  |
| 60 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |  โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 61 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 54,000.00 | 54,000.00 |  |  |  |  |
| 62 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 30,000.00 |  |  |  |  | โอนงบประมาณลด งบประมาณทั้งหมด |
| 63 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000.00 | 40,260.00 |  |  |  |  |
| 64 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000.00 |  |  |  |  | อำเภอไม่ขอรับงบประมาณ |
| 65 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของอำเภอ  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |  | โอนงบประมาณลด จำนวน 45,300 บาท |
| 66 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 320,000.00 | 446,140.00 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 126,140 บาท |
| 67 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 14,660.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 14**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถาน การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 68 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีระดับตำบล พ.ศ. 2562 – 2565 เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2561  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |  |   |
| 69 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |  | โอนงบประมาณลด จำนวน 70,000 บาท |
| 70 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |  |   |
| 71 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการค่ายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,000.00 |  |  |  |  | อำเภอไม่ขอรับงบประมาณ |
| 72 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่สังเขปและทะเบียนข้อมูล ถนน ซอยเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |   |  |  |  |  |
| 73 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | 22,000.00 |  |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 12,000 บาท |
| 74 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |  | โอนงบประมาณลด งบประมาณทั้งหมด |
| 75 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 15,110.00 |  |  |  |  |
| 76 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |  | อำเภอไม่ขอรับงบประมาณ |
| 77 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 149,634.00 | 128,934.00 |  |  |  |  |
| 78 | การบริหารจัดการที่ดี | สำรองจ่าย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | 183,500.00 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 15**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถาน การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 79 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โรงเรียนถ่ายโอนฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,971.00 | 13,968.00 |  |  |  |  |
| 80 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,855.00 | 45,840.00 |  |  |  |  |
| 81 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,408,000.00 | 6,212,300.00 |  |  |  |  |
| 82 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,785,600.00 | 1,440,000.00 |  |  |  |  |
| 83 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 | 48,500.00  |  |  |  |  |
| 84 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | เงินรายได้ | 31,747.00 |  |  |  |  | เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายยังไม่มีความชัดเจน |
| 85 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | เงินรายได้ | 380,199.00 | 380,199.00 |  |  |  |  |
| 86 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,332.00 | 34,046.50 |  |  |  |  |
| 87 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน สปสช.  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |
| 88 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 50,000.00 |  |  |  |  | เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง |
| 89 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 510,000.00 | 398,543.60.00 |  |  |  |  |
| 90 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000.00 | 36,615.00 |  |  |  |  |
| 91 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน  | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 310,000.00 | 256,665.90 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 เฉพาะ ปี 2561 หน้า 16**

 **(รายโครงการ)**

**รอบ ธันวาคม 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถาน การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| 92 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 57,935.00 |  |  |  |  |
| 93 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 104,000.00 | 127,180.96 |  |  |  |  |
| 94 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | 258,757.00 |  |  |  |  |
| 95 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 130,000.00 | 120,745.00 |  |  |  |  |
| 96 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษราและเผยแพร่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 |   |  |  |  | โอนงบประมาณลด จำนวน 50,000 บาท |
| 97 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 290,250.00 |  |  |  |  |
| 98 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 230,000.00 | 199,536.00 |  |  |  |  |
| 99 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุกีฬา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 99,598.00 |  |  |  |  |
| 100 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,500.00 | 91,800.00 |  |  |  |  |
| 101 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป | 787,000.00 | 735,000.00 |  |  |  |  |
| 102 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 | 30,300.00 |  |  |  |  |
| 103 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,000.00 | 37,200.00 |  |  |  |  |
| 104 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 69,800.00 | 80,840.00 |  |  |   |  |
| **รวม** | **23,341,461.00** | **20,430,030.68** |  |