**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง**

**(รายโครงการ) รอบเดือน ธันวาคม 2565**



**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก**

**อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายเสาร์ แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนางรุณณี ศรีประคลัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 94.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000 | 179,500 | √ |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายทองดี วรเจริญ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายทองดี วรเจริญ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 66.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 160,000 | 159,500 | √ |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้ (วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 148.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 360,000 | 359,300 | √ |  |  |  |

1

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบ้านนางอำภา แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุดที่ดินนายประจักษ์ โสนางาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 124.50 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 357,000 | 356,300 | √ |  |  |  |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนด้านทิศตะวันตกหนองดง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศตะวันตกหนองดง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 17.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 52,000 | 51,600 | √ |  |  |  |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนางวัน ปัดชาเขียว จุดสิ้นสุดบ้านนายไกรสร หาญพังงู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 69.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 167,000 | 166,500 | √ |  |  |  |

2

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมูที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้น โรงสีชุมชนหมู่ที่ 8 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายไสว แฝงล้อม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 120 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 294,000 | 293,000 | √ |  |  |  |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง สามแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - ถนนร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา บริเวณบ้านนางดารา ชมพุทธา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 10 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,000 | 36,600 | √ |  |  |  |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 1 หมูที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนทรัพย์เจริญ 1 หมูที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นบ้านนายทวี จันทร์ปัญญา จุดสิ้นสุด ถนนทรัพย์เจริญ 2 (บริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 120.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | 299,500 | √ |  |  |  |

3

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมูที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+300 ม. - กม.0+425 ม.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 125.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 301,000 | 300,000 | √ |  |  |  |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโรงปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 16 จุดสิ้นสุด ห้วยไร่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 76.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 195,000 | 194,400 | √ |  |  |  |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกถนนโคกสูง - โสกหมู ซอย 1 จุดสิ้นสุด ลำห้วยวังแคน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 93 เมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 185 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 490,000 | 488,000 | √ |  |  |  |

4

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นา นายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 107,000 | 105,500 | √ |  |  |  |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.9 – 0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 8,500,000 | 8,480,000 | √ |  |  |  |
| **รวม** | | | | **11,500,000** | **11,469,700** |  |  |  |  |

5

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

# **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

**(1) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 57,000 | 53,490 | √ |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูงประจำปีงบประมาณ 2565 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 83,700 | √ |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,400 | 5,349 | √ |  |  |  |
| 4 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 | √ |  |  |  |
| **รวม** | | | | **358,400** | **342,539** |  |  |  |  |

6

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,470 | 92,520 | √ |  |  |  |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,650 | 15,050 | √ |  |  |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,730 | 65,760 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,500 | 10,500 | √ |  |  |  |

7

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 382,620 | 396,050 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 112,450 | 110,500 | √ |  |  |  |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ส่วนเพิ่ม) (Top Up)) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 84,000 | 80,750 | √ |  |  |  |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 370,440 | 326,454 | √ |  |  |  |

8

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูงโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 | เงินรายได้ | 211,680 | 210,680 | √ |  |  |  |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 282,240 | 449,400 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,200 | 7,200 | √ |  |  |  |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 68,000 |  |  |  | √ |  |

9

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าหนังสือเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 102,460 | 114,220 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,000 | 7,000 | √ |  |  |  |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 56,610 | 57,940 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,000 | 7,000 | √ |  |  |  |

10

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพ.ฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 591,530 | 490,555.08 | √ |  |  |  |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 128,770 | 170,004.52 | √ |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 132,790 | 132,626.64 | √ |  |  |  |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 |  |  | √ |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |

11

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น**

**3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**(3.1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 |  |  |  | √ |  |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,296,540 | 1,234,800 | √ |  |  |  |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 |  |  |  | √ |  |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินสะสม | 3,350,000 |  |  | √ |  |  |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 59,760 | 53,760 | √ |  |  |  |
| **รวม** | | | | 7,806,440 | 4,032,770 |  |  |  |  |

12

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**4.1 กลยุทธย์ด้านความั่นคง**

**(4.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 68,854 | √ |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 | √ |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | √ |  |  |  |
| **รวม** | | | | 130,000 | 128,854 |  |  |  |  |

13

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**5.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างสามารถด้านการแข่งขัน**

**(5.1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาควายไทยอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 |  |  |  | √ |  |
| **รวม** | | | | **50,000** |  |  |  |  |  |

14

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.1 กลยุทธย์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

**(6.1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | |  |  |  |  |  |  |

15

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**7.2 กลยุทธย์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**(7.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 20,000 | √ |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | √ |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 168,000 | 86,299 | √ |  |  |  |
| **รวม** | | | | **198,000** | **116,299** |  |  |  |  |

16

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2565**

**บัญชีครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **แผนงาน** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  ครุภัณฑ์**ที่ดำเนินการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | เงินสะสม | 2,563,000 |  |  | √ |  |  |
| 2 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน | เงินกู้สันิบาตสหกรณ์ฯ | 4,250,000 |  |  | √ |  |  |
| 3 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน  น้ำหนักปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 3,500 กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน | เงินกู้สันิบาตสหกรณ์ฯ | 1,500,000 |  |  | √ |  |  |
| **รวม** | | | | | **8,313,000** |  |  |  |  |  |

**ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565**

17

**\*\*\*สรุปผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565\*\*\***

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 จำนวน 298 โครงการ**

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564, จำนวน 96 โครงการ**

**(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2565**

**: จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ที่นำมาจัดทำงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 53 โครงการ**

**: โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 44 โครงการ**

**: โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ**

**: โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ**

**1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2565 + โครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในแผนพัฒนา**

**: 298 + 96 = 394 โครงการ**

**2.โครงการที่นำมาจัดจัดทำงบประมาณทั้งเทศบัญญัติฯ/การโอนงบประมาณ/โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**: 53 โครงการ**

**คิดเป็นร้อยละ 53 x 100 = 13.45 %**

**394**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็น 13.45 %***

18

**3. โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ + โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**คิดเป็นร้อยละ 44+5 x 100 = 92.45 %**

**53**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็น 92.45 %***

**4. โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ**

**คิดเป็นร้อยละ 4 x 100 = 7.55 %**

**53**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่มีการดำเนินการคิดเป็น 7.55 %***

19