แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2530 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขุดลอกหนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ โครงการขุกลอกหนองคู หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ โครงการขุดลอกหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ โครงการขุดลอกลำห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น แยกถนนลาดยางเม็กใหญ่ – หนองบัวแดง จุดสิ้นสุด ที่นา นายถวัลย์ จันทร์ยอย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | พื้นที่ทำการเกษตรในเขตเทศบาล ฯ พื้นที่ทำการเกษตรในเขตเทศบาล ฯ ตามแบบเทศบาลโคกสูงกำหนด ตามแบบเทศบาลโคกสูงกำหนด ตามแบบเทศบาลโคกสูงกำหนด ตามแบบเทศบาลโคกสูงกำหนด | 100,000 100,000 1,600,000 1,500,000 500,000 70,000 128 | 100,000 100,000 - - - - | 100,000 100,000 - - - - | 100,000 100,000 - - - - | 100,000 100,000 - - - - | ร้อยละ 80 | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 7 8 9 10 11 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยบ้านดู่ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ที่นานางประวีนา ดีจริง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยบ้านดู่ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ที่นานางอุบล สุทธิวรรณา โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านดู่ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยบ้านดู่ จุดเริ่มต้น ที่นานางประวีนา ดีจริง จุดสิ้นสุด ที่นานายเกียรติศักดิ์ ขวาโยธา โครงการขุดลอกคำน้อย บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณประโยชน์ คำน้อย โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ถนน คำน้อย (บริเวณที่นา นายนิยม ตอนเหนือ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตรจำนวน 1 แห่ง แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตรจำนวน 1 แห่ง ระยะทา 600.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด กว้าง 3.00 เมตรยาว 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง | 750,000 - 150,000 - - | - - - - 350,000 | - 750,000 - - - | - - - - - | - - - 5,000,000 - | ร้อยละ 80 | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

129

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 12 13 14 15 16 | โครงการขุดลอกลำห้วยเตย บ้านต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยขามป้อม บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเรียว บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 โครงการอมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยขามป้อม บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 โครงการขุดลอกหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง หนองน้ำสาธารณะหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ความยาว 400 เมตร กว้าง 10.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร. ผนังสูง 3.00 เมตร. กว้าง 10.00 เมตร. แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร. ผนังสูง 3.00 เมตร. กว้าง 10.00 เมตร. ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด ขุดลอกหนองนกทา พื้นที่ขุด 61,000 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ความจุ 210,000 ลูกบาศก์เมตร | 150,000 - - - 5,000,000 | - - - 300,000 - | - 850,000 - - - | - - 850,000 - - | - - - - - | ร้อยละ 80 | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

130

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 17 18 19 20 | โครงการขุดลอกหนองหิน บ้านดงหว้าน หมู่ที่ 10 โครงการขุดลอกลำห้วยบักเฒ่า บ้านดงหว้าน หมู่ที่ 10 โครงการขุดลอกลำห้วยทุ่งถ่อน หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยทุ่งถ่อน หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้น บริเวณที่นานางน้อย นวลเพ็ง จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานายรุ่งเรือง ดวงสุราช โครงการขุดลอกลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ความกว้าง 80.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความลึกลึก 2.00 เมตร ความยาว 500 เมตร ขุดลอกสำห้วย ความยาว 900 เมตร ขุดลอกสำห้วย ความยาว 2,000 เมตร | - 150,000 280,000 - | - - - - | - - - - | 1,000,000 - - - | - - - 600,000 | ร้อยละ 80 | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

131

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 21 22 | ขุดหลอกห้วยคำน้อย หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ที่นานายกิติพงษ์ ไชยสันติ์ จุดสิ้นสุด ที่นานายนิยม ตอนเหนือ โครงการขุดลอกลำห้วยหินกอง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างลำห้วยหินกอง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขุดลอกสำห้วย ความยาว 830 เมตร ขุดลอกสำห้วย ความยาว 1,200 เมตร | 150,000 - | - - | - - | - 360,000 | - - | ร้อยละ 80 | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | จำนวน 22 โครงการ | - | - | 10,500,000 | 850,000 | 8,800,000 | 2,410,000 | 5,800,000 | - | - | - |

132

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง โครงการปรับภูมิทัศน์หนองคู หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ โครงการปรับภูมิทัศน์หนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ โครงการปรับภูมิทัศน์หนองตาใกล้ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | เพื่อให้เกิดชุมชนเป้าหมายนำร่องในการคัดแยกขยะต้นทางเป็นต้นแบบขยายไปสู่ชมชนอื่น เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมสันทนาการด้านสุขภาพ | เข้าฝึกอบรม จำนวน 60 คน ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองคู จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหินขาว จำนวน 1 แห่ง ปรับภูมิทัศน์หนองตาใกล้ จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบง จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนกทา จำนวน 1 แห่ง | 50,000 - - - - - | 50,000 - - - - - | 50,000 - - 8,000,000 - 1,000,000 | 50,000 1,000,000 - - 800,000 - | 50,000 - 1,000,000 - - - | ร้อยละ 80 | ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดเองลดลง มากกกว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ดีขึ้น | สำนักปลัด กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

133

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ฯ, 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) | (KPI) |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยฝายบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมสันทนาการด้านสุขภาพ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยฝายบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | - | - | - | - | 1,000,000 | ร้อยละ 80 | ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ดีขึ้น | กองช่าง |
| รวม | จำนวน 7 โครงการ | - | - | 4,850,000 | 50,000 | 8,050,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |

134