**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง**

**(รายโครงการ) รอบเดือน ธันวาคม 2564**



**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก**

**อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ****(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหว้าน – ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน สถานที่ก่อสร้างถนนดงหว้าน – ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางยศ โซ่เงิน จุดสิ้นสุด บ้านนายสุรศักดิ์ มัณฑะ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | 298,500 |  |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์ – ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้างถนนเม็กใหญ่ – ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | 298,500 |  |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 2 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้างถนนทรัพย์เจริญ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุดถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ด้านทิศตะวันออก)ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 140.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 340,000 | 339,000 |  |  |  |  |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 1 (หนองนกทา – หนองหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชารักษา 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายสมพงษ์ ศรฤทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายโกศล ทิพโกมล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 360,000 | 358,000 |  |  |  |  |

1

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 102.00 เมตร  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 206,000 | 258,500 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้นสุด บ้านนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 46.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000 | 108,500 |  |  |  |  |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น บ้านนางอรอุมา พันธ์โคตร จุดสิ้นสุด ที่นางวิชุดา นันทะจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 88.00 เมตร  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 210,000 | 209,000 |  |  |  |  |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น บ้านนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นายธันวา ขยันพูด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | 298,500 |  |  |  |  |

2

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้นสุดที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 28.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 51,000 | 50,500 |  |  |  |  |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสันติ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างถนนสันติ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น บ้านนางสม กล้าหาญ จุดสิ้นสุด ลำห้วยเก่เด่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 19.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 33,000 | 32,000 |  |  |  |  |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น จากถนนสายหนองตาใกล้ – หนองหาน จุดสิ้นสุด วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 | 298,500 |  |  |  |  |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 – บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้างถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก(บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+200 ม. – กม.0+300 ม.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 245,0003 | 240,500 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้างถนนสายหนองตาใกล้ – วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายนิยม ตอนเหนือ จุดสิ้นสุด บริเวณทิศตะวันตกวัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 156,000 | 154,500 |  |  |  |  |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง-โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง **ช่วงที่ 1** สถานที่ก่อสร้าง ด้านทิศตะวันออกถนนโคกสูง - โสกหมู จุดเริ่มต้น จากร่องระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 **ช่วงที่ 2** สถานที่ก่อสร้าง ด้านทิศตะวันตกถนนโคกสูง - โสกหมู จุดเริ่มต้น บ้านนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุด บ้านนายภูเงิน ไชยหาญ  **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 13 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø - 0.60x1.00 ม. จำนวน 13 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ**ช่วงที่ 2** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวม 97 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 310,000 | 302,000 |  |  |  |  |

4

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด – ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองลาด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองลาด – ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มต้น ที่นานายสมร ศรีสังกา จุดสิ้นสุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,350.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | 148,500 |  |  |  |  |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนสายหนองแสนสี – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็กจุดเริ่มต้นหนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุ่งบ่อ(บริเวณนานางประยวน ชุมมา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 141,000 | 139,500 |  |  |  |  |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้นสุด บ้านนายสิงห์ พรมโคตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 50.00 เมตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 88,000 | 87,000 |  |  |  |  |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางอำพร จันทะโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร  | เงินสะสม | 71,0005 | 69,500 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทองหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นบ้านนายชาญ นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุดบ้าน ร.ท.อรุณ โคตรวงศ์สาลี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร  | เงินสะสม | 120,000 | 110,000 |  |  |  |  |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดถนนสร้างสรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร  | เงินสะสม | 220,000 | 210,000 |  |  |  |  |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ประชารักษา 6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชารักษา 6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก - นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร | เงินสะสม | 350,000 | 348,500 |  |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 4 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา – ดงหว้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 66.00 เมตร | เงินสะสม | 165,000 | 164,500 |  |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |

6

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมูที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร  | เงินสะสม | 110,000 | 109,000 |  |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปูคอนกรีตบล็อคทางเท้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ผิวทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 89 เมตร | เงินสะสม | 98,000 | 97,000 |  |  |  |  |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้นบ้านนายคำพันธ์ แสนหล้า จุดสิ้นสุดสามแยกถนนหนองบัวแดง – ดงเรือง ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 590.00 เมตร | เงินสะสม | 67,000 | 66,000 |  |  |  |  |
| 26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางเม็กใหญ่ - หนองบัวแดง จุดสิ้นสุด สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร | เงินสะสม | 113,000 | 111,500 |  |  |  |  |

7

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นถนนลาดยางหนองหาน - หนองตาใกล้ จุดสิ้นสุดดอนยาง ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร | เงินสะสม | 104,000 | 102,500 |  |  |  |  |
| 28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นโรงสีนายสมศักดิ์ โม้ทองศรี จุดสิ้นสุด บ้านนายอำพร ภวกุญชร ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร | เงินสะสม | 20,000 | 19,500 |  |  |  |  |
| 29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสร้างสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ (รอบวัดสุวรรณาราม) จุดเริ่มต้นที่นางหนูจร จันทรคูณ จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางโคกสูง – เม็กใหญ่ ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 440.00 เมตร | เงินสะสม | 46,000 | 45,500 |  |  |  |  |
| 30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังถนนหอพระธรรมนำใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นที่ดินนายแปลง แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุดที่ดิน นายแปลง แสนสิทธิ์ ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร | เงินสะสม | 38,000 | 37,500 |  |  |  |  |

8

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 31 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นที่ดินนายทองเหลา อิทธิจันทร์ จุดสิ้นสุดที่ดิน นายบัวลา สาครเจริญ ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร | เงินสะสม | 38,000 | 37,500 |  |  |  |  |
| 32 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนายวัฒนา ทองแสน จุดสิ้นสุด ถนนลาดยาง เม็กใหญ่ - หนองบัวแดง (ทิศตะวันออกวัดป่าเม็กใหญ่) ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร | เงินสะสม | 193,000 | 192,000 |  |  |  |  |
| 33 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนายสมัย ไชยอุบล จุดสิ้นสุด ถนนหนองเม็ก – นาดี ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 880.00 เมตร | เงินสะสม | 100,000 | 90,000 |  |  |  |  |
| 34 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 5 - ถนนหนองนกทา – ดงหว้าน จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน นางวงเดือน สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด ถนนสายหนองนกทา – ดงหว้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 500 เมตร | เงินสะสม | 53,000 | 52,000 |  |  |  |  |

9

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 35 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายแยก ถนนต้ายสวรรค์ - หนองแวง หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้นถนนต้ายสวรรค์ - หนองแวง จุดสิ้นสุด ฝายใหญ่ ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร  | เงินสะสม | 20,000 | 19,000 |  |  |  |  |
| 36 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนคำผักกูด – โพนสูง หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้น บ้านนายสม จันทร์ปัญญา จุดสิ้นสุด สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง บริเวณที่นางประจิตร ไปรนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 780 เมตร  | เงินสะสม | 88,000 | 87,000 |  |  |  |  |
| 37 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนหนองเม็ก – บ้านเชียง - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก – บ้านเชียง - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น สี่แยกถนนหนองเม็ก – บ้านเชียง จุดสิ้นสุดทุ่งบ่อ (บริเวณที่นานางประยวน ชุมมา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตรระยะทาง 1,200 เมตร | เงินสะสม | 135,000 | 133,000 |  |  |  |  |
| 38 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นที่ดินนายสากล สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางโคกสูง – เม็กใหญ่ ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 3,420.00 เมตร | เงินสะสม | 389,000 | 387,500 |  |  |  |  |

10

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ****(3)** |
| 39 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางโคกสูง - เม็กใหญ่ จุดสิ้นสุดที่ดิน นายถวิล รัตแสนศรี ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 390.00 เมตร  | เงินสะสม | 53,000 | 32,500 |  |  |  |  |
| 40 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกสูง – หนองลาด (ถนนโคกสูง – คำส้มโฮง - หนองลาด) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนโคกสูง – คำส้มโฮง - หนองลาด จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิมบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง จุดสิ้นสุด คำส้มโฮง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร | เงินสะสม | 500,000 | 498,000 |  |  |  |  |
| 41 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump)พร้อมหอถังเหล็ก จำนวน 1 บ่อ | เงินสะสม | 460,000 | 458,000 |  |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 42 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | เสริมผิวแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เสริมผิวแอลฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 3,457 เมตรพร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 8,660,00011 | 8,650,000 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 43 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 57,000 | 39,690 |  |  |  |  |
| 44 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,400 | 3,969 |  |  |  |  |
| 45 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 57,600 |  |  |  |  |
| 46 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 47 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2563 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,00012 | 0 |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 48 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,473,600 | 7,305,800 |  |  |  |  |
| 49 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,718,400 | 1,688,400 |  |  |  |  |
| 50 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 30,000 |  |  |  |  |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 116,445 | 98,800 |  |  |  |  |

13

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 29,240 | 18,060 |  |  |  |  |
| 53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 63,095 | 60,420 |  |  |  |  |
| 54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,230 | 12,600 |  |  |  |  |
| 55 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 411,705 | 149,700 |  |  |  |  |

14

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 56 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 128,520 | 115,600 |  |  |  |  |
| 57 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 97,125 | 45,750 |  |  |  |  |
| 58 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 0 |  |  |  |  |
| 59 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |
| 60 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |

15

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 61 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000 |  0 |  |  |  |  |
| 62 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 370,440 | 327,460 |  |  |  |  |
| 63 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง  | เงินรายได้ | 264,600 | 231,000 |  |  |  |  |
| 64 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 394,800 | 395,600 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม |
| 65 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,200 | 7,200 |  |  |  |  |

16

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 66 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000 | 0 |  |  |  |  |
| 67 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,238 | 102,603 |  |  |  |  |
| 68 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,820 | 8,400 |  |  |  |  |
| 69 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 59,294 | 28,225 |  |  |  |  |
| 70 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,820 | 8,400 |  |  |  |  |

17

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 71 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 0 |  |  |  |  |
| 72 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 627,748 | 627,349.04 |  |  |  |  |
| 73 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อปท.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 189,129 | 206,550.68 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 74 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151,763 | 135,578.74 |  |  |  |  |
| 75 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |

18

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 76 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | 0 |  |  |  |  |
| 77 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,310,400 | 1,390,500 |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่มขึ้น |
| 78 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 0 |  |  |  |  |
| 79 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองเม็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 0 |  |  |  |  |
| 80 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 0 |  |  |  |  |

19

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 81 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 0 |  |  |  |  |
| 82 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 |  0 |  |  |  |  |
| 83 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(บ้านวิทยาศาสตร์น้อย) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| 84 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(หนูน้อยรักษ์สะอาด) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 15,600 | 15,600 |  |  |  |  |
| 85 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |

20

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 86 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีและการเคลื่อนไหว) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 39,800 | 39,800 |  |  |  |  |
| 87 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(จัดซื้อเครื่องเล่นพลาสติกในร่ม) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 120,450 | 120,450 |  |  |  |  |
| 88 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 87,820 | 87,820 |  |  |  |  |
| 89 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 34,885 | 34,885 |  |  |  |  |
| 90 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 25,250 | 25,250 |  |  |  |  |

21

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 91 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(พัฒนาคุณธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 75,500 | 75,500 |  |  |  |  |
| 92 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเลิศด้านดนตรีวงดุริยางค์) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 93 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 61,650 | 61,650 |  |  |  |  |
| 94 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(พัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายของนักเรียนด้วยกีฬาเซปักตะกร้อ) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 33,400 | 33,400 |  |  |  |  |
| 95 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี(วงสตริง) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 350,000 | 350,000 |  |  |  |  |

22

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 96 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ส่งเสริมทักษะอาชีพ(ทำขนม) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 46,700 | 46,700 |  |  |  |  |
| 97 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(พัฒนาผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์สี่ภาค) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 70,710 | 70,710 |  |  |  |  |
| 98 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ประจำการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 55,000 | 55,000 |  |  |  |  |
| 99 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินรายได้ | 86,800 | 83,000 |  |  |  |  |
| 100 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,000 | 0 |  |  |  |  |

23

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ****ดำเนินการ (3)** |
| 101 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ 2564 | เงินรายได้ | 120,000 | 0 |  |  |  |  |
| 102 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2563 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 0 |  |  |  |  |
| 103 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,000 | 0 |  |  |  |  |
| 104 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(รับ – ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่ง รวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัมพร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมีกระจกเลื่อนขึ้น – ลง และเบาะนั่งซ้ายขวา จำนวน 1 คัน | เงินสะสม/เงินรายได้ | 1,800,00024 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ****ดำเนินการ (3)** |
| 105 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 36,580 |  |  |  |  |
| 106 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกสูง หลักสูตรทบทวน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 153,350 | 0 |  |  |  |  |
| 107 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| 108 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2564 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| 109 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 0 |  |  |  |  |

25

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ****ดำเนินการ (3)** |
| 110 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโคกสูง  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 | 0 |  |  |  |  |
| 111 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 0 |  |  |  |  |
| 112 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 30,000 | 0 |  |  |  |  |
| 113 | การบริหารจัดการที่ดี | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 250,000 | 143,000 |  |  |  |  |
| 114 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000 | 0 |  |  |  |  |
| 115 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| 116 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 117 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 168,000 | 137,587 |  |  |  |  |
| 118 | การบริหารจัดการที่ดี |  สำรองจ่าย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 150,085 |  |  |  |  |
| 119 | การบริหารจัดการที่ดี |  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 165,700 | 74,124 |  |  |  |  |

26

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 (รายโครงการ)**

**รอบเดือน ธันวาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ****(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ****(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ****(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ****ดำเนินการ (3)** |
| 120 | การบริหารจัดการที่ดี |  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในสังกัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,600 | 16,500 |  |  |  | เนื่องจากยอดเงินอยู่ในระบบ E-Laas ทำให้เบิกจ่ายได้ |
| 121 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 47,600 | 23,812 |  |  |  |  |
| 122 | การบริหารจัดการที่ดี |  ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 36,926 | 36,925.58 |  |  |  |  |
| 123 | การบริหารจัดการที่ดี |  เงินสมทบกองทุนเงิน สปสช.  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000 | 180,000 |  |  |  |  |
| 124 | การบริหารจัดการที่ดี |  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เงินรายได้ | 442,000 | 439,092.10 |  |  |  |  |
| 125 | การบริหารจัดการที่ดี |  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 42,036 | 38,632.50 |  |  |  |  |
| 126 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 75,850 | 72,000 |  |  |  |  |
| 127 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมป้องกันโรคและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | เงินรายได้ | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| 128 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนโครงการโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฮักแพงไทหนองหาน ระดับอำเภอ เทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | เงินรายได้ | 240,000 | 240,000 |  |  |  |  |
| **รวม** | **35,140,639** | **32,527,358.64** |  |  |  |  |

**ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564**

27

**\*\*\*สรุปผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564\*\*\***

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 จำนวน 203 โครงการ**

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 6-13) พ.ศ. 2564 จำนวน 56 โครงการ**

**: จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ที่นำมาจัดทำงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 128 โครงการ**

**: โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 101 โครงการ**

**: โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ**

**: โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ**

 **1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2564 + โครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในแผนพัฒนา**

 **: 203+56 = 259 โครงการ**

 **2.โครงการที่นำมาจัดจัดทำงบประมาณทั้งเทศบัญญัติฯ/การโอนงบประมาณ/โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

 **: 128 โครงการ**

 **คิดเป็นร้อยละ 128 x 100 = 49.42 %**

 **259**

 ***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็น 49.42 %***

28

 **3. โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ + โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ**

 **คิดเป็นร้อยละ 101+5 x 100 = 82.81 %**

 **128**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็น 82.81 %***

 **4. โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ**

 **คิดเป็นร้อยละ 22 x 100 = 17.19 %**

 **128**

 ***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่มีการดำเนินการคิดเป็น 17.19 %***

29