บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | จำนวน (โครงการ) | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  | เบิกจ่ายงบประมาณจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา | 33 | 21,536,000 | 12 | 10 | 10 | 1 | 3,678,100 | 13.90 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2) แผนงานสาธารณสุข | 1 3 | 50,000 157,000 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11,940 181,428 | 0.05 0.69 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 1) แผนงานการศึกษา 2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 22 5 | 3,612,440 335,360 | 18 5 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 3,612,440 497,625 | 13.66 1.88 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน1) แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 351,174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330,620 | 1.25 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 1) แผนงานการเกษตร | 2 | 64,475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0.09 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 28,640 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,340 | 0.08 |

2

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | จำนวน (โครงการ) | งบประมาณตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  | เบิกจ่ายงบประมาณจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 3 | 25,000 290,690 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 14,475 256,690 | 0.05 1.06 |
|  | รวม | 76 | 26,450,779 | 48 | 11 | 10 | 7 | 8,652,658 | 32.71 |

3

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันลับวังแคน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนตะวันลับวังแคน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 จุดสิ้นสุด ถนนสายโคกสูง – โสกหมู | 402,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 401,500 | กองช่าง | 18 ก.ย. 66 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์ - ดงหว้าน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่นานาง สุกัญญา นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุด สี่แยกถนนต้ายสวรรค์ – หนองแวง | 478,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 477,000 | กองช่าง | 14 ก.ย. 66 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่นานางวิลัย สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด บ้านนายบัวลัย สุทธิวรรณา | 358,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |

4

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายวันที ทันโหศักดิ์ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางอุมาพร รักธง | 119,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 118,500 | กองช่าง | 11 พ.ค. 66 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ฟาร์มวัวนายจำนงค์ สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางหนองบัวแดง – เม็กใหญ่ | 191,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 190,600 | กองช่าง | 2 มิ.ย. 66 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (โรงสีนายสมศักดิ์ โม้ทองสี) จุดสิ้นสุด บ้านนายอัมพร ภะวะกุญชร | 224,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 219,500 | กองช่าง | 11 พ.ค. 66 |

5

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทุ่งสวัสดิ์ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางสังเวียน คำผา จุดสิ้นสุด ที่สวนนายสุธรรม ทองแสน | 256,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพัฒนาบ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่สวนนางทองลา จันทะโพธิ์ จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายหนองเม็ก – นาดี | 241,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 240,500 | กองช่าง | 2 มิ.ย. 66 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 6 บ้านหนองนกทา ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายคำผาย ภารวัตร จุดสิ้นสุด หนองนกทา | 360,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 359,000 | กองช่าง | 2 มิ.ย. 66 |

6

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - คำยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - คำยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ถนนหนองนกทา- คำยาง บริเวณบ้านนางบังอร เชื้อเพาะ จุดสิ้นสุดถนนหนองเม็ก - นาดี บริเวณบ้านนายบรรจง ฐานะดี | 375,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ่อต้นยาง บ้านดงหว้าน หมู่ที่ 10 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น บ้านนางสนิท สุราลัย จุดสิ้นสุดที่นานางจันดา สามารถ | 358,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 357,000 | กองช่าง | 13 ก.ย. 66 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 2 บ้านคำผักกูด ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น บ้านนางสายตา ตะโจปะรัง จุดสิ้นสุด ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก | 482,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |

7

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ช่วง กม.0+425 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | 482,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาโพธิ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น แยกถนนสาย หนองตาใกล้ -หนองนกทา จุดสิ้นสุด ที่นานายเกียรติศักดิ์ ขวาโยธา | 239,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนโรงเรียน-วัดป่าคำเก่เด่ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้นแยกถนนโรงเรียน-วัดป่าคำเก่เด่ (ด้านทิศเหนือวัดป่าคำเก่เด่) จุดสิ้นสุด หนองคำเก่เด่ หมู่ที่ 16 | 239,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |

8

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแววคุมประชา หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนแววคุมประชา หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด ลำห้วยบ้านดู่ | 493,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 50 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 17 | โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | 161,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 80 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 18 | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | 224,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 223,000 | กองช่าง | 4 ก.ย. 66 |

9

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 19 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี – คำยาง(อด.2023) | 7,690,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  | 90 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 |
| 20 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างสายหนองเม็ก – บ้านเชียง หมู่ที่ 20 บ้านหนองเม็ก | 4,000,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง | ส่งคืนโครงการ |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก – นาดี จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางหนูสิน ภูมิบุญ เสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 156,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |

10

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสง่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีสง่า จุดเริ่มต้น แยกถนนลาดยางหนองนกทา – ดงหว้าน จุดสิ้นสุด วัดป่านาบุญ(สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูงสคาญตา หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนโคกสูงสคาญตา จุดเริ่มต้น ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุด ถนนเล่ห์หึงสา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 121 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 290,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |

11

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศตะวันตกหนองแสนสี บริเวณที่ดินนายสีคาน ภูมิประสาท ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 128 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 320,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาโพธิ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาโพธิ์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม ที่นานายเกียรติศักดิ์ ขวาโยธา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 101,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |

12

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทุ่งสวัสดิ์ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิมจุดสิ้นสุดที่สวน นายสุธรรม ทองแสนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 100 | 482,500 | กองช่าง | 18 ก.ย. 66 |
| 27 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยลาด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างลำห้วยลาด บริเวณที่สวนนางบรรณ กล้าหาญ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน | 107,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 100 | 106,500 | กองช่าง | 16 ส.ค. 66 |

13

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น ที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(แยกถนนสร้างสรรค์ – หนองบง) จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางโคกสูง – เม็กใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) จุดเริ่มต้น สามแยกถนนทรัพย์เจริญ(บริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง) จุดสิ้นสุด ถนนคำผักกูด – บ้านเชียง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |

14

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกหนองเม็ก – บ้านเชียง – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนสายแยกหนองเม็ก – บ้านเชียง – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้น แยกถนนหนองเม็ก – บ้านเชียง จุดสิ้นสุด ทุ่งบ่อ บริเวณที่นางประยวน ชุมมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 100 | 482,500 | กองช่าง | 18 ก.ย. 66 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสำราญ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายแสวง กลิ่นดอกพุด จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางปันนา นิลแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 210,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |

15

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางอัมพร จันทะโพธิ์ (ถนน คสล.เดิม) จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางดงเรือง-หนองบัวแดง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา – เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 205,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
| 33 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันลับวังแคน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง ถนนตะวันลับวังแคน จุดเริ่มต้น สามแยกถนนประชารักษา 2 จุดสิ้นสุด ถนนโคกสูง-โสกหมู กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 288 เมตร | 360,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
|  | รวม | 21,536,000 |  |  |  |  |  | 3,676,100 |  |  |

16

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 11,940 | สำนักปลัดฯ | ก.ค. |
|  | รวม | 50,000 |  |  |  |  |  | 11,940 |  |  |

17

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูง | 89,100 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 89,100 | สำนักปลัด | มิ.ย. - ก.ค. 66 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 57,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 77,070 | สำนักปลัด | เม.ย. 66 โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน 20,070 บาท |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 11,400 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 15,258 | สำนักปลัด | มี.ค.66 รอบ 1 ก.ย.66 รอบ 2 โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน 3,860 บาท |
|  | รวม | 157,500 |  |  |  |  |  | 181,428 |  |  |

18

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | 59,840 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด | ไม่มีการจัดการแข่งขันฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 62,880 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 69,435 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 6,555 บาท |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | 108,490 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 108,490 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 58,840 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 71,740 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 12,900 บาท |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) | 19,260 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 19,260 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 100,840 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 102,738 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 1,898 บาท |

19

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสู(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 400,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 407,926 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 7,926 บาท |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม) | 90,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 90,000 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) | 7,200 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 79,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 7,900 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6) | 470,400 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 514,080 | สำนักปลัด | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 43,680 บาท |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อาหารกลางวัน)สำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3) | 235,200 (งบทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 235,200 | สำนักปลัด | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

20

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | 150,000 (งบทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
| 14 | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 1,138,200 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 1,349,970 | สำนักปลัด | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 211,770 บาท |
| 15 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 |  |  |  |  | 100 | 50,000 | สำนักปลัด | ม.ค. 66 |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 15,050 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 22,776 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 7,726 บาท |
| 17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 10,500 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 16,900 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 6,400 บาท |
| 18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 110,500 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 114,444 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 3,944 บาท |

21

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 19 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | 7,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 10,400 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 3,400 บาท |
| 20 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 7,000 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 15,080 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 8,080 บาท |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน) | 334,425 (เงินอุดหนุน) |  |  |  |  | 100 | 406,101 | สำนักปลัด | ก.ค. - ส.ค. 66 ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 71,676 บาท |
| 22 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 10,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด |  |
|  | รวม | 3,612,440 |  |  |  |  |  | 3,612,440 |  |  |

22

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 99,990 | สำนักปลัด | พ.ค. 66 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 100,000 | สำนักปลัด | พ.ย. 66 |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสูง | 8,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 8,000 | สำนักปลัด | เม.ย. 66 |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 99,950 | สำนักปลัด | ส.ค. 66 |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตำบลโคกสูง | 27,360 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 189,685 | สำนักปลัด | ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 162,325 บาท |
|  | รวม | 335,360 |  |  |  |  |  | 497,625 |  |  |

23

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธย์ด้านความั่นคง

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 100,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 118,151 | สำนักปลัด | เม.ย./ก.ค. 66 โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 18,151 บาท |
| 2 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 76,174 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 76,039 | สำนักปลัด | 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 /11-17 เม.ย. 66 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิงเบื้องต้น | 25,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 24,530 | สำนักปลัด | 25 ส.ค. 66 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) | 150,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 111,900 | สำนักปลัด | 20 - 24 ก.พ. 66 |
|  | รวม | 351,174 |  |  |  |  |  | 330,620 |  |  |

24

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธย์ด้านการสร้างสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 50,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน | 14,475 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 25,000 | สำนักปลัด | 23 ส.ค. 66 โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 10,525 บาท |
|  | รวม | 64,475 |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |

25

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธย์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง | 32,640 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 20,340 | สำนักปลัด | ก.ย. 66 |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยวงานพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี | 50,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง |  |
|  | รวม | 82,640 |  |  |  |  |  | 20,340 |  |  |

26

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธย์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลโคกสูง | 25,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 14,475 | สำนักปลัด | 22 ส.ค. 66 |
|  | รวม | 25,000 |  |  |  |  |  | 14,475 |  |  |

27

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธย์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 10,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 2 | ค่าจ้างทำแบบประเมินและสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสูง | 25,000 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 10,000 | สำนักปลัด | ก.ย. 66 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโคกสูง | 0 (งบเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 255,690 | สำนักปลัด | ก.ย. 66 โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 255,690 บาท |
|  | รวม | 35,000 |  |  |  |  |  | 256,690 |  |  |

28

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธย์ด้านการสร้างสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | โครงการการขุดลอกหนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง หนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ขนาดกว้าง 72.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร ขุดลึก 2.00 เมตร (ความลึกเดิม 3.00 เมตร) พื้นที่ขุดดินไม่น้อยกว่า 5,184 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,368 ลูกบาศก์เมตร | 483,000 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 100 | 482,000 | กองช่าง | 22 มิ.ย. 66 |
|  | รวม | 483,000 |  |  |  |  |  | 482,000 |  |  |

29

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 2,537,500 (เงินสะสม) |  |  |  |  | 0 | 0 | สำนักปลัด | ก.ย. 66 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฯ ครั้งที่ 2 |
|  | รวม | 2,537,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | สถานะโครงการ |  |  |  |  | เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | ความคืบหน้า(ร้อยละ) |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 2,125,000 (เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) |  |  |  |  | 100 | 1,857,000 | กองช่าง | 26 ก.ย. 66 |
| 2 | จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 3,500 กิโลกรัมตีนตะขาบไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน | 1,500,000 (เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) |  |  |  |  | 0 | 0 | กองช่าง | ก.ย. 66 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฯ ครั้งที่ 1 |
|  | รวม | 3,625,000 |  |  |  |  |  | 1,857,000 |  |  |

31

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  ที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)                                        จำนวน     245    โครงการ

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)                  จำนวน       32    โครงการ

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)                  จำนวน       13    โครงการ

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ         จำนวน      76   โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ                                                                                                        จำนวน       48   โครงการ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                              จำนวน       11   โครงการ

- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ                                                                                                                                     จำนวน       10   โครงการ

- โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ                                                                                                                                  จำนวน        7    โครงการ

สรุปดังนี้

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

รวมจำนวน     245 + 32 + 13  =   290   โครงการ

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ   เทศบัญญัติ/การโอน

งบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุหนุนเฉพาะกิจ     จำนวน   76   โครงการ

- อัตราร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คิดเป็นอัตราร้อยละ     76 x 100     =   26.21 %

290

32

ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- จากการสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ ของเทศบาลตำบลโคกสูง รวมทั้งหมด จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 76 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 26,450,779  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  48 โครงการ  กำลังดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ  ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ  งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 8,652,658 บาท  คิดเป็นเปอร์เซ็นของงบประมาณทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ  ร้อยละ  32.71 %   ซึ่งจากการสังเกต เทศบาลตำบลโคกสูงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สาเหตุเกิดจาก 1. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านช่าง  2. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ผู้รับจ้างมีจำนวนน้อยรายแต่โครงการมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า  แนวทางแก้ไข  1. เพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านช่าง  2. เพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านพัสดุ  3. เพิ่มจำนวนผู้รับจ้างเพื่อจะได้กระจายงานการดำเนินงานจะได้เกิดความรวดเร็ว

- จากการสรุปผลจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

รวมจำนวน     245 + 32 + 13  =   290   โครงการ   จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง  (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ที่

นำมาจัดสรรงบประมาณ   เทศบัญญัติ/การโอนงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุหนุนเฉพาะกิจ    จำนวน   76   โครงการ  อัตราร้อยละของโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คิดเป็นอัตราร้อยละ     26.21 %  ซึ่งเป็นอัตราร้อยละที่น้อยมาก  สาเหตุเกิดจาก  1. จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง มีจำนวนมากและไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ และไม่มีการตัดโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว  2. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของประชาชนมีจำมาก แต่งบประมาณของเทศบาลฯมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  แนวทางแก้ไข  1. จัดเรียงลำดับความสำคัญของ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหม่ และตัดโครงการในแผนฯที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน  2. ขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน/

ส่วนราชการ/กรมส่งเสริมฯ  หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลฯ