****

**แผนการดำเนินงาน**

 **เทศบาลตำบลโคกสูง**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน**

 **จังหวัดอุดรธานี**

 **คำนำ**

 แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 แผนการดำเนินงาน (Action Plan) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของแผน/โครงการ รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกสูง ในแต่ละปีงบประมาณ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำแผนการดำเนินงาน คือ เพื่อใช้แผนเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน รวมทั้งประสาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบความต้องการและปัญหาที่ต้องแก้ไขได้อย่างแท้จริง

 เทศบาลตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อท้องถิ่นต่อไป

 **งานนโยบายและแผน**

 **เทศบาลตำบลโคกสูง**

**สารบัญ**

 **เรื่อง หน้า**

 **ส่วนที่ 1 บทนำ**

บทนำ

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 1

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 – 6

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7

 **-** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 8 – 11

 **-**  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 12

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 13

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 15 – 19

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาของ เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่ง กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564**

 สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 **ขั้นตอนที่ 1** การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้ง โครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลตำบลโคกสูงเอง และหน่วยงานอื่น

 **ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 **ขั้นตอนที่ 3** การประกาศแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบร่างแผนดำเนินการ และเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้การประกาศใช้แผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และสามารถตรวจสอบได้

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

 2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

 4. ประชาชนทราบถึงแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงในพื้นที่ ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

 แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม ในปีนั้น

 5. เพื่อการประสานแผนและทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ

 6. เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมและกำกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลโคกสูง

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 17 | 16.19 % | 3,600,000 | 15.42% | กองช่าง |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพ**  **ชีวิต** | 8 | 7.62 % | 9,630,400 | 41.26 % | สำนักปลัด |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟู**  **ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น** | 38 | 36.19 % | 5,794,212 | 24.82 % | สำนักปลัด |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัย** **ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน** | 6 | 5.71 % | 463,350 | 1.99 % | สำนักปลัด |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว** | - | ๐ % | - | ๐ % | - |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 1 | 0.95 % | 30,000 | 0.13 % | สำนักปลัดกองช่าง |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี** | 35 | 33.33 %  | 3,822,894 | 16.38 % | สำนักปลัดกองคลัง กองช่าง |
|  **รวม**  | **105** | **100 %** | **23,340,856** | **100 %** |  |

1

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

#  **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหว้าน – ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน สถานที่ก่อสร้างถนนดงหว้าน – ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางยศ โซ่เงิน จุดสิ้นสุด บ้านนายสุรศักดิ์ มัณฑะ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | 300,000 |  หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์ – ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้างถนนเม็กใหญ่ – ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | 300,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 2 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้างถนนทรัพย์เจริญ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุดถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ด้านทิศตะวันออก)ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 140.00 เมตร | 340,000 | หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 1 (หนองนกทา – หนองหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชารักษา 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายสมพงษ์ ศรฤทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายโกศล ทิพโกมล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร | 360,000 |  หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้น บ้านนายอวยชัย เปาวนา จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 102.00 เมตร | 206,000 | หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

# **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 6. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้นสุด บ้านนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 46.00 เมตร | 110,000 | หมู่ที่ 2บ้านโคกสูง | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น บ้านนางอรอุมา พันธ์โคตร จุดสิ้นสุด ที่นางวิชุดา นันทะจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 88.00 เมตร  | 210,000 |  หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น บ้านนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นายธันวา ขยันพูด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร | 300,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้นสุดที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 28.00 เมตร | 51,000 | หมู่ที่ 16บ้านหนองตาใกล้ | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสันติ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างถนนสันติ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น บ้านนางสม กล้าหาญ จุดสิ้นสุด ลำห้วยเก่เด่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 19.00 เมตร | 33,0003 | หมู่ที่ 16บ้านหนองตาใกล้ | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11. |  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น จากถนนสายหนองตาใกล้ – หนองหาน จุดสิ้นสุด วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร  | 300,000 |  หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 – บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้างถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก(บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+200 ม. – กม.0+300 ม.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร | 245,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้างถนนสายหนองตาใกล้ – วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายนิยม ตอนเหนือ จุดสิ้นสุด บริเวณทิศตะวันตกวัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร | 156,000 | หมู่ที่ 4บ้านหนองตาใกล้ | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 14. |  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง-โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง **ช่วงที่ 1** สถานที่ก่อสร้าง ด้านทิศตะวันออกถนนโคกสูง - โสกหมู จุดเริ่มต้น จากร่องระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 **ช่วงที่ 2** สถานที่ก่อสร้าง ด้านทิศตะวันตกถนนโคกสูง - โสกหมู จุดเริ่มต้น บ้านนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุด บ้านนายภูเงิน ไชยหาญ  **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 13 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø - 0.60x1.00 ม. จำนวน 13 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ**ช่วงที่ 2** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวม 97 เมตร | 310,000 |  หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด – ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองลาด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองลาด – ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มต้น ที่นานายสมร ศรีสังกา จุดสิ้นสุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,350.00 เมตร | 150,000 |  หมู่ที่ 9 บ้านหนองลาด  | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนสายหนองแสนสี – ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็กจุดเริ่มต้นหนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุ่งบ่อ(บริเวณนานางประยวน ชุมมา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร | 141,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

# **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 17. |  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายสิงห์ พรมโคตร จุดสิ้นสุด บ้านนายสิงห์ พรมโคตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 50.00 เมตร  | 88,000 | หมู่ที่ 16บ้านหนองตาใกล้ | กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3,600,000** |  |

6

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | 57,000 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | 90,000 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | 11,400 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2563  | 20,000 | จังหวัดอุดรธานี | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,473,600 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,718,400 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | พื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **9,630,400**7 |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 116,445 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 29,240 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 63,095 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 13,230 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 411,705 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 128,520 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 97,125 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 20,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 50,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11. | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 21,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 370,440 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง  | 264,600 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง  | 394,800 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 7,200 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | 80,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 108,238 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 8,820 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 59,294 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 8,820 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 21. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 60,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 627,748 | โรงเรียนในสังกัดฯ(สพฐ.) | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อปท.) | 189,129 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 151,763 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | 150,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 150,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 1,310,400 | โรงเรียนในสังกัดฯ(สพฐ.) | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง | 54,600 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองเม็ก | 30,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 31. | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | 50,000 | สถานที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | 30,000 | ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  วัสดุกีฬา | 100,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  | 8,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 120,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2563 | 20,000 | จังหวัดอุดรธานี | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลโคกสูง | 240,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5,794,212** |  |

11

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

 **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. |  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 70,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกสูง หลักสูตรทบทวน | 153,350 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 100,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | วัสดุดับเพลิง | 80,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2564 | 50,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2564 | 10,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **463,350** |  |

12

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี**

#  **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |

13

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

#  **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| ๑. | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง  | 30,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 30,000 |  |

14

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

#  **๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโคกสูง  | 25,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดกองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง | 30,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 250,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโคกสูง | 250,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 4,500 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง | 9,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

#  **๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 10. |  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง  | 8,600 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 5,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 20,000 | อบต.สะแบง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | 10,000 | อำเภอหนองหาน | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 168,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | กองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | 22,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | กองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว | 19,300 | เทศบาลตำบลโคกสูง | กองคลังเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  สำรองจ่าย | 200,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง | 165,700 | กองทุนประกันสังคม | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในสังกัด | 14,600 | กองทุนประกันสังคม16 | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

###  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 20. |  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ | 47,600 | กองทุนประกันสังคม | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | 36,926 | สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  เงินสมทบกองทุนเงิน สปสช.  | 180,000 | สปสช.  | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 442,000 | กองทุนกบท. | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 42,036 | กองทุนกบข. | สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | วัสดุสำนักงาน | 190,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | วัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

###  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 28. | วัสดุก่อสร้าง | 120,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 110,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 400,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 37,632 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 90,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 180,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 300,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง18 | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564**

### เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี

###  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 35 | ค่าซ่อมแซม | 220,000 | เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3,822,894** |  |

19