1

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | กลยุทธ์ด้านการ สร้างความสามารถด้านการแข่งขัน | 1. อุตสาหกรรมและการโยธา | 19 | 26.03 | 5,688,500 | 23.60 | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.74 | 50,000 | 0.21 | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานงบกลาง | 5 4 | 6.85 5.48 | 748,700 11,143,800 | 3.11 46.23 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1. แผนงานการศึกษา | 21 | 28.77 | 4,131,932 | 17.14 | กองการศึกษา |
|  | กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 5.48 | 308,000 | 1.28 | กองการศึกษา |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | กลยุทธ์ด้านความมั่นคง | 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 3 | 4.11 | 175,000 | 0.73 | สำนักปลัดเทศบาล |

2

แบบ ผด.01

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว | กลยุทธ์ด้านการ สร้างความสามารถด้นการแข่งขัน | 1. แผนงานการเกษตร | 3 | 4.11 | 555,000 | 2.30 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กลยุทธ์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 1. แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.37 | 32,640 | 0.14 | กองช่าง |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี | กลยุทธ์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | กลยุทธ์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร | 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 4.11 | 35,500 | 0.15 | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | จัดการภาครัฐ | 3. แผนงานงบกลาง | 8 | 10.96 | 1,235,522 | 5.13 | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม |  |  | 73 | 100 | 24,104,094 | 100 |  |

3

2.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนหอพระธรรมนำใจ (ห้วยเตย) หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนหอพระธรรมนำใจ (ห้วยเตย) หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางวรรณา อำนาจเจริญ จุดสิ้นสุดที่นานายบุญกอง อิทธิจันทร์ | 375,000 | หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนดงสวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนดงสวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นบ้านนายสงวน หนองนก จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานายจักรพงษ์ แสนสายเนตร | 325,000 | หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | 467,000 | หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น บริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ จุดสิ้นสุด คำน้อย (บริเวณที่นานายเสมียน อัศสวาท) | 375,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง บริเวณสวนยางนางทองลา จันทะโพธิ์ | 375,000 | หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนเม็กใหญ่ - ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดเริ่มต้น สามแยกถนนเม็กใหญ่ - ดงหว้าน จุดสิ้นสุดที่นานายสีดา สาครเจริญ | 375,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด – บ้านเชียง | 122,000 | หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นสามแยกหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบริเวณบ้านนางอรษา จันราศี | 254,000 | หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | เทศบาลตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | 1,550,000. | สำนักงาน เทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง | สายหนองลาด - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูงขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 880 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกถนนโคกสูง – หนองลาด จุดสิ้นสุด เขต อบต.หนองหาน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงของทางเทศบาลตำบลโคกสูง) | 50,000 | หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | ถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 600 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนางหนูจร สรกิจ จุดสิ้นสุดสวนยางนายไสว แฝงล้อม | 76,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | ถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 1700 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | 216,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | บ้านดงหว้าน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 1700 เมตร จุดเริ่มต้นแยกถนนสายดงหว้าน - ต้ายสวรรค์ (แยกหนองหิน) จุดสิ้นสุดถนนลาดยางหนองนกทา - ดงหว้าน (บริเวณวัดศรีสง่า) | 216,000 | หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 290 เมตร สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 (กม.3+150) บริเวณที่ดินนางจุรีพร แต่งตั้งรัมย์ จุดสิ้นสุด ถนนโรงเรียนหนองตาใกล้ - วัดป่าคำเก่เด่ บริเวณบ้านนางรัตนา ระลึกถึง | 46,000 | หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | สายดงหว้าน - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 430 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนดงหว้าน - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางดงหว้าน - หนองนกทา จุดสิ้นสุด นาโพธิ์ (บริเวณที่นานางกอป ไชยสันติ์) | 34,000 | หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | สายหนองเม็ก - ดงฝาง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร. ความยาว 2,300.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - ดงฝาง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม(เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุด บ้านหนองลาด | 290,000 | หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | สายหนองเม็ก - บ้านเชียง หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. หนา 0.20 เมตร ความยาว 2,200.00 เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองเม็ก - บ้านเชียง(หน้าวัดกุศลไพบูลย์) จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม(เขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง) งบประมาณ 279,000.- บาท | 279,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ปรับปรุงถนนลูกรัง | สายหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 1,960.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม (เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุดถนนหนองนกทา – หนองตาใกล้ งบประมาณ 249,000.- บาท | 249,000 | หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 19 | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | ภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดที่ 1 ถนนสันติ ซอย 1 บริเวณบ้านนายพิทักษ์ จิตร์จำนงค์ จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ถนนสันติ ซอย 2 บริเวณบ้านนางสวาท โพธิชาเนตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 3 ถนนดงสวรรค์ บริเวณบ้านนางนี สุทธิวรรณา จำนวน 7 ท่อน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงของทางเทศบาลตำบลโคกสูง) | 14,500 | หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับความร้อนตามหลักเกณฑ์ กรณีเกิดสาธารณภัย | 30,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี | 20,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูง | พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในเขตเทศบาลฯ | 8,700 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | จัดซื้อวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง | 80,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ปี ละ 2 ครั้ง | 16,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโคกสูง | ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง | 444,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดด้านสาธารณสุข | อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน | 200,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง 10 หมู่บ้าน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(3) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปฯ | 8,896,800 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จัดสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ฯ | 2,097,600 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ฯ | 30,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุน สปสช. | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. | 119,400 | พื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.โคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3.1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ดำเนินโครการแข่งขันแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ | 65,000 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | ช่วยเหลือสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 69,475 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | ช่วยเหลือสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 113,477 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ช่วยเหลือสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 72,470 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) | จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี | 19,260 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 2. กิจกรรมวิชาการ 3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 4.กิจกรรมการบริการเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) | 107,512 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 426,708 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม) | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 92,500 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาหรือพัฒนาระบบสาระสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 7,200 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง ที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ | 94,000 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6) | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 547,200 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง(อาหารกลางวัน)สำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3) | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และ ม.1 – ม.3) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 222,600 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ | ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร.เทศบาล 1 โคกสูง | 150,000 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 1,471,800 | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 2. กิจกรรมวิชาการ 3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 4.กิจกรรมการบริการเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) | 18,560 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด | 13,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด | 128,520 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน) | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด | 8,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด | 11,600 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

17

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 21. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน) | สนับสนุน(อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด | 463,050 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

3.2 กลยุทธย์กลยุทธย์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโคกสูง | จัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสูง | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสูง | 8,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลโคกสูง | จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลโคกสูง | 100,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 กลยุทธย์ด้านความมั่นคง

(4.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศการปีใหม่ และสงกรานต์ | 70,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับความร้อนตามหลักเกณฑ์ กรณีเกิดสาธารณภัย | 100,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน | 5,000 | ที่ว่าการอำเภอหนองหาน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5.1 กลยุทธย์ด้านการสร้างสามารถด้านการแข่งขัน

(5.1) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กรณีเกิดสาธารณภัย | 30,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโคกสูง | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 500,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดทำของที่ระลึก เทศบาลตำบลโคกสูง | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดทำของที่ระลึก เทศบาลตำบลโคกสูง | 25,000 | พื้นที่รับผิดชอบ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

21

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธย์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(6.1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี | 32,640 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธย์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(7.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด | 10,000 | พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้แก่ อบต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี | 20,000 | พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | 5,000 | พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโคกสูง  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองเม็ก  จังหวัดอุดรธานี

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธย์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(7.3) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายใน 1.กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้น 2.กรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 3.กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 200,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกสูง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกสูง | 172,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 13,200 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | 50,600 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 | 700,336 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.) | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | 50,400 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) | 38,986 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี | 10,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |