**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง**

**(รายโครงการ) รอบเดือน ธันวาคม 2563**



**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก**

**อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ**  **(2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ รพ.สต.หนองเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนางวิไล กุมภา จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางฝ้าย ประตูคำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 163,000 | 161,500 |  |  |  |  |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร จุดเริ่มต้น จากบ้านนายชาญ นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุด ที่นานายสวัสดิ์ โยระบัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 195,000 | 194,000 |  |  |  |  |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 153.00 เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายหนองเม็กนาดี จุดสิ้นสุด บ้านนายเจริญ พรมโคตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 385,000 | 383,500 |  |  |  |  |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร จุดเริ่มต้น สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิมด้านทิศตะวันตกร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 377,000 | 376,000 |  |  |  |  |

1

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฟ้าสีทอง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายอร่าม ปานเชียงวงศ์ จุดสิ้นสุด ถนนโคกสูง – หนองลาด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 490,000 | 488,000 |  |  |  |  |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายโคสูง – เม็กใหญ่ จุดสิ้นสุด สามแยกโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 377,000 | 376,000 |  |  |  |  |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายถนน – เม็กใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.000เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโคกสูง – เม็กใหญ่ – ดงหว้าน บริเวณที่นานายบัวลอย ชามนตรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 268,000 |  |  |  |  | โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการลานคอนกรีตฯ |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (บริเวณธานีรีสอร์ท) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 240,000 | 238,500 |  |  |  |  |

2

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ**  **(3)** |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดป่าคำเก่เด่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวัดป่าคำเก่เด่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ (บริเวณหน้าวัดป่าคำเก่เด่) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 204,000 | 202,500 |  |  |  |  |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สามแยกถนนลาดยางสายโคกสูง – เม็กใหญ่ เชื่อมถนนคลองไผ่ บริเวณบ้านนายจัดเจน แสนสายเนตร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,000 | 43,500 |  |  |  | เบิกตัดปี |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ระยะทาง 429.000 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายบัวผัน แก้ววิเชียร จุดสิ้นสุด บ้านนายสม จันทร์ปัญญา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,000 | 63,000 |  |  |  |  |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายห้าว แสนสูง จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญมา จันทร์ปัญญา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 48,500 |  |  |  |  |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 25,605.20 |  |  |  |  |

3

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 210,000 | 82,987.87 |  |  |  |  |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000 | 69,529.09 |  |  |  |  |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2,19 บ้านโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 28,869.49 |  |  |  |  |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 15,575.94 |  |  |  |  |
| 19 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 28,110 |  |  |  |  |

4

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 20 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 85,248 |  |  |  |  |
| 21 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 22 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |
| 23 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,873,600 | 6,959,200 |  |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม |

56

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 24 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,584,000 | 1,591,200 |  |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม |
| 25 | การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 36,500 |  |  |  |  |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 116,470 | 104,050 |  |  |  |  |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 33,110 | 17,630 |  |  |  |  |

66

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 28 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 66,930 | 61,470 |  |  |  |  |
| 29 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,100 | 12,300 |  |  |  |  |
| 30 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 442,400 | 406,600 |  |  |  |  |
| 31 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 130,900 | 149,600 |  |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม |
| 32 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 104,100 | 103,100 |  |  |  |  |

7

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 33 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 34 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องสมุด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 35 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 48,000 |  |  |  |  |  |
| 36 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 37 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 |  |  |  |  |  |

8

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 38 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| 39 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 396,000 | 232,960 |  |  |  |  |
| 40 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง สำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3 | เงินรายได้/  เงินอุดหนุนทั่วไป | 296,000 | 176,640 |  |  |  |  |
| 41 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 377,300 | 418,800 |  |  |  | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม |
| 42 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,200 |  |  |  |  |  |

9

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 43 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 85,000 | 84,500 |  |  |  |  |
| 44 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 112,653 | 103,907 |  |  |  |  |
| 45 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 105,400 | 8,200 |  |  |  |  |
| 46 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,400 | 8,200 |  |  |  |  |
| 47 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 62,320 | 58,065 |  |  |  |  |
| 48 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000  10 |  |  |  |  |  |

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 49 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 647,676 | 582,697.94 |  |  |  |  |
| 50 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 189,704 | 168,056.53 |  |  |  |  |
| 51 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล  โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 147,547 | 147,135.62 |  |  |  |  |
| 52 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 53 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 |  |  |  |  |  |

11

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 54 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,352,000 | 1,237,000 |  |  |  |  |
| 55 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| 56 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 49,410 |  |  |  |  |
| 57 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 58 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | 99,800 |  |  |  |  |

12

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการดำเนินการ (3)** |
| 59 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองเม็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |
| 60 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 61 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง(โครงการเงินอุดหนุนการจัดขบวนแห่ในงานมรดกโลกบ้านเชียง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |
| 62 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| 63 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 | 39,260 |  |  |  |  |

13

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ (3)** |
| 64 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 82,173 | 37,300 |  |  |  |  |
| 65 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำแภอหนองหานโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน(ศป.ปส.อ.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |
| 66 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการป้องกัน ประชารัฐร่วมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| 67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 68 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโคกสูง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 69 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 70 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 50,000 | 49,905 |  |  |  |  |

14

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ (3)** |
| 71 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| 72 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | 87,888 |  |  |  |  |
| 73 | การบริหารจัดการที่ดี | สำรองจ่าย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 22,470 |  |  |  |  |
| 74 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง | เงินรายได้ | 161,000 | 129,467 |  |  |  |  |
| 75 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในสังกัด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 14,300 | 12,409 |  |  |  |  |
| 76 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 47,900 | 32,109 |  |  |  |  |
| 77 | การบริหารจัดการที่ดี | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,431 | 30,430.87 |  |  |  |  |
| 78 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนเงิน สปสช. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000 | 170,000 |  |  |  |  |
| 79 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) | เงินรายได้ | 380,000 | 380,000 |  |  |  |  |
| 80 | การบริหารจัดการที่ดี | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,000 | 29,134.50 |  |  |  |  |
| 81 | การบริหารจัดการที่ดี | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เงินรายได้ | 250,000 |  |  |  |  |  |
| 82 | การบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี | โอนงบประมาณตั่งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 78,637 | 78,637 |  |  |  | **เพิ่มเติม**  **(ฉบับที่ 3)** |

15

**แบบติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 (รายโครงการ) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563**

**รอบเดือน ธันวาคม 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **จำนวนงบประมาณ**  **(จ่ายจริง)** | **สถานการดำเนินการ** | | | **คำอธิบายจากช่อง (2),(3)** |
| **ดำเนินการ**  **(1)** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินการ (3)** |
| 83 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง | เงินสะสม | 20,415 | 20,315 |  |  |  | **เพิ่มเติม**  **(ฉบับที่ 4)** |
| 84 | แผนงานรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกสูง | โอนงบประมาณตั่งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 160,000 | 158,800 |  |  |  | **เพิ่มเติม**  **(ฉบับที่ 4)** |
| 85 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฝายบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง บริเวณที่นา นายอร่าม ปานเชียงวงษ์ | เงินสะสม | 500,000 |  |  |  |  | **แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)** |
| 86 | การบริหารจัดการที่ดี | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | โอนงบประมาณตั่งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 20,000 | 20,000 |  |  |  | **แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)** |
| 87 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 485 ตารางเมตร | โอนงบประมาณตั่งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 268,000 | 266,500 |  |  |  | **แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565** |
| **รวม** | | | | **20,596,666** | **17,812,573** |  |  |  |  |

**ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563**

16

**\*\*\*สรุปผลโครงการที่พัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับการนำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\*\*\***

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 และแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 จำนวน 169 โครงการ**

**: นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 โครงการ**

**คิดเป็นร้อยละ 81 x 100 = 47.93 %**

**169**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติฯ คิดเป็น 47.93 %***

**\*\*\*สรุปผลโครงการที่พัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับการนำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการดำเนินการเบิกจ่าย\*\*\***

**: โครงการที่มาจากแผนพัฒนาฯ ที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 โครงการ**

**: โครงการที่มาจากแผนพัฒนาฯ ที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีการดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ**

**: โครงการที่มาจากแผนพัฒนาฯ ที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ**

**คิดเป็นร้อยละ 64 x 100 = 79.01 %**

**81**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาฯที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติฯและมีการดำเนินการ คิดเป็น 79.01 %***

17

17

**คิดเป็นร้อยละ 17 x 100 = 20.99 %**

**81**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาฯที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติฯและไม่มีการดำเนินการ คิดเป็น 20.99 %***

**\*\*\*สรุปผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูงที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\*\*\***

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 ที่นำมาจัดทำงบประมาณเพิ่มอีก จำนวน 2 โครงการ**

: **จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2-5) พ.ศ. 2563 จำนวน 34 โครงการ**

**นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33 โครงการ**

**: โครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 จำนวน 5 โครงการ**

**: โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 โครงการ**

**: จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 จำนวน 169 โครงการ**

**1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เฉพาะ ปี 2563 + โครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในแผนพัฒนา**

**: 169+5 = 174 โครงการ**

**2.โครงการที่นำมาจัดจัดทำงบประมาณทั้งเทศบัญญัติฯ + การโอนงบประมาณ + โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม**

**: 81+2+33 = 116 โครงการ**

**คิดเป็นร้อยละ 116 x 100 = 66.67 %**

**174**

***: อัตราร้อยละของโครงการพัฒนาที่ได้นำมาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็น 66.67 %***

18